📑 KATALOG SPESIFIKASI INFRASTRUKTUR & PERANGKAT

Komparasi Skenario Implementasi: On-Premise (Server Mandiri) vs Full Cloud (Data Center Enterprise)

Ekosistem Platform Manajemen Sekolah Absenta — SMKN 1 Plered

_________________________________________________________________________________

Dokumen ini disusun sebagai panduan teknis dan anggaran bagi pimpinan sekolah dan tim perencana sarana prasarana dalam memilih arsitektur implementasi sistem manajemen sekolah terpadu di SMKN 1 Plered (Kapasitas: 2.500 Siswa, 55 Rombel, 100+ Guru & Staf).

_________________________________________________________________________________

1. MATRIKS PERBANDINGAN CEPAT (EXECUTIVE COMPARISON)

| Aspek Penilaian | SKENARIO A: ON-PREMISE (SERVER LOKAL) | SKENARIO B: FULL CLOUD (DATA CENTER ENTERPRISE) |
| --- | --- | --- |
| Lokasi Mesin Server | Ruang Server / Lab Komputer SMKN 1 Plered | Data Center Tier-3 Biznet GIO (Jakarta / Tangerang) |
| Total Investasi Awal (Capex) | Rp 122.000.000 (Pengadaan Server, UPS, Kabel 55 Rombel, Reader) | Rp 9.500.000 (Hanya Terminal Meja Gerbang & Scanner RFID) |
| Biaya Operasional Tahunan (Opex) | Rp 8.500.000 / tahun (Listrik, AC, Maintenance, Domain) | Rp 27.588.000 / tahun (Cloud VPS 12 vCPU/24 GB, Garansi Uptime) |
| Metode Pembiayaan | Dibebankan ke Anggaran Kas BOS/APBS Sekolah di depan | Mandiri via Penjualan Kartu Pelajar Siswa (Nol Biaya BOS) |
| Akses Luar Sekolah (PKL & Ortu) | Bergantung kestabilan IP Publik & Listrik Sekolah (Rentan Down) | Aktif Penuh 24 Jam Non-Stop dari Smartphone mana pun |
| Ketahanan Cuaca & Mati Lampu | Rentan mati saat PLN padam lama atau petir merusak adaptor | Aman 100% (Dual Genset Industri, Pendingin Presisi Data Center) |
| Beban Teknisi IT Sekolah | Berat (Wajib servis rutin hardware, bersihkan debu, backup manual) | Nol Beban (Infrastruktur diurus otomatis oleh Biznet Cloud) |
| Status Rekomendasi | ⚠️ Biaya awal sangat berat & risiko mati lampu tinggi | 🏆 SANGAT DIREKOMENDASIKAN (Praktis, Modern & Menguntungkan) |

_________________________________________________________________________________

2. KATALOG SKENARIO A: ON-PREMISE (SERVER FISIK DI SEKOLAH)

Skenario ini menempatkan seluruh unit pemrosesan data di dalam lingkungan fisik SMKN 1 Plered.

A. Rincian Kebutuhan Alat Awal (Belanja Investasi 1x / Capex)

| No | Kategori | Nama Perangkat & Spesifikasi Teknis | Kuantitas | Estimasi Harga Satuan | Total Biaya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Server Utama | Dell PowerEdge T150 Tower Server<br>• Intel Xeon E-2324G (4 Core / 4 Thread, 3.1 GHz, Turbo 4.6 GHz, 8MB Cache)<br>• 16GB ECC UDIMM DDR4-3200<br>• 1TB Enterprise SATA HDD 7.2K RPM<br>• Dual Port Gigabit LAN Broadcom, iDRAC9 Basic, PSU 300W | 1 Unit | Rp 48.999.000 | Rp 48.999.000 |
| 2 | Upgrade RAM | 16GB DDR4-3200 ECC UDIMM Kingston Server Premier (Total RAM Menjadi 32GB) | 1 Keping | Rp 8.550.000 | Rp 8.550.000 |
| 3 | Storage Cepat | PCIe to M.2 NVMe Adapter Card + 1TB Samsung 980 Pro NVMe (Untuk OS & Database Cepat) | 1 Set | Rp 2.750.000 | Rp 2.750.000 |
| 4 | Pengaman Daya | APC Smart-UPS BR1500GI Pro 1500VA / 865 Watt (Automatic Voltage Regulation & Baterai Backup) | 1 Unit | Rp 9.695.000 | Rp 9.695.000 |
| 5 | Jaringan Pusat | MikroTik Cloud Router RB4011 + Gigabit Switch 24-Port Manageable | 1 Set | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 |
| 6 | Tarikan Jaringan 55 Rombel | Kabel UTP Cat6 Belden (4 Roll) + Patch Cord + Pipa Conduit Pelindung Kabel | 1 Paket | Rp 9.800.000 | Rp 9.800.000 |
| 7 | Scanner Gerbang | ACS ACR122U USB NFC Smart Card Reader 13.56 MHz | 4 Unit | Rp 580.000 | Rp 2.320.000 |
| 8 | Tablet Pos Gerbang | Samsung Galaxy Tab A9+ WiFi 8.7"/11" + Casing Rugged Tahan Banting | 2 Unit | Rp 3.162.500 | Rp 6.325.000 |
| 9 | Terminal Reader Kelas | USB RFID Reader 13.56 MHz (Mifare) Tiap Kelas Teori & Bengkel | 55 Unit | Rp 330.000 | Rp 18.150.000 |
| 10 | Printer Struk Piket & Koperasi | Thermal Receipt Printer 80mm USB + Bluetooth Auto-Cutter | 2 Unit | Rp 800.000 | Rp 1.600.000 |
| 11 | Display Lobi Utama | Smart TV 50" 4K UHD + Bracket Dinding (TV Mode Live Dashboard) | 1 Unit | Rp 7.570.000 | Rp 7.570.000 |
| \- | Jasa Instalasi & Setup | Penarikan kabel 55 kelas, setting MikroTik VLAN, konfigurasi OS Proxmox & Linux | 1 Lot | Rp 8.500.000 | Rp 8.500.000 |
| \- | TOTAL CAPEX ON-PREMISE |  |  |  | Rp 129.839.000 |
| (Dibulatkan standar) | ~ Rp 122.000.000 – Rp 130.000.000 |  |  |  |  |

B. Biaya Pemeliharaan & Operasional Tahunan (Recurring / Opex On-Premise)

1.  Konsumsi Listrik Server & AC Pendingin Ruang: Rp 500.000 / bulan $\times$ 12 bulan = Rp 6.000.000 / tahun.

2.  Langganan IP Publik Statis / Secure Tunneling: Rp 150.000 / bulan $\times$ 12 bulan = Rp 1.800.000 / tahun.

3.  Sewa Domain Sekolah (.sch.id) & SSL: Rp 250.000 / tahun.

4.  Maintenance & Pembersihan Fisik Berkala: Rp 1.500.000 / tahun.

5.  Cadangan Ganti Baterai UPS (Tiap 2–3 Tahun): Dicadangkan Rp 1.500.000 / tahun.

•  TOTAL BIAYA TAHUNAN ON-PREMISE: Rp 11.050.000 / tahun.

_________________________________________________________________________________

3. KATALOG SKENARIO B: FULL CLOUD (DATA CENTER ENTERPRISE BIZNET GIO)

Skenario ini meniadakan mesin server di sekolah. Seluruh aplikasi, database, dan pemrosesan berjalan di server komputasi awan (Cloud VPS Enterprise) Biznet GIO.

A. Rincian Kebutuhan Alat di Sekolah (Belanja Investasi 1x / Capex Sangat Minim)

| No | Kategori | Nama Perangkat & Spesifikasi Teknis | Kuantitas | Estimasi Harga Satuan | Total Biaya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Server Fisik Sekolah | TIDAK PERLU PENGADAAN (NOL RUPIAH)<br>Aplikasi & Database berjalan di Cloud Data Center Tier-3 | 0 Unit | Rp 0 | Rp 0 |
| 2 | Kabel ke 55 Rombel | TIDAK PERLU TARIK KABEL (NOL RUPIAH)<br>Guru cukup memakai HP/Laptop via Wi-Fi/Internet reguler | 0 Meter | Rp 0 | Rp 0 |
| 3 | Reader Fisik di 55 Kelas | TIDAK PERLU PENGADAAN (NOL RUPIAH)<br>Presensi kelas memakai fitur cerdas KBM Auto-Propagation | 0 Unit | Rp 0 | Rp 0 |
| 4 | Scanner Pos Gerbang | ACS ACR122U USB NFC Smart Card Reader 13.56 MHz (Plug & Play) | 4 Unit | Rp 580.000 | Rp 2.320.000 |
| 5 | Terminal Pos Gerbang | Samsung Galaxy Tab A9+ WiFi (Dilengkapi Protect Battery 80% & Type-C Hub PD) | 2 Unit | Rp 3.162.500 | Rp 6.325.000 |
| 6 | Printer Struk Piket/Disiplin | Thermal Receipt Printer 80mm Bluetooth + USB (Kassen/Iware Auto-Cutter) | 1 Unit | Rp 800.000 | Rp 800.000 |
| \- | TOTAL CAPEX FULL CLOUD | (Hanya untuk perangkat fisik gerbang depan sekolah) |  |  | Rp 9.445.000 |
| (Dibulatkan standar) | ~ Rp 9.500.000 |  |  |  |  |

B. Rincian Layanan Cloud & Bahan Habis Pakai Tahunan (Opex Tahunan)

| No | Kategori Layanan | Spesifikasi Layanan | Satuan Periode | Estimasi Biaya |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cloud VPS Enterprise (Tangguh & Anti-Down) | Biznet GIO NEO Lite Pro (Enterprise Tier)<br>• 12 vCPU High Performance Core<br>• 24 GB DDR4 Enterprise RAM<br>• 100 GB High Speed NVMe Storage<br>• Pipa Bandwidth IIX 1 Gbps Tanpa Kuota (Unlimited)<br>• Jaminan Uptime 99.9% (Data Center Tier-3) | 1 Tahun Penuh | Rp 27.588.000 |
| 2 | Automated Cloud Backup | Pencadangan otomatis (Daily Snapshot) database setiap tengah malam ke lokasi offsite terpisah | Sudah Termasuk | Rp 0 |
| 3 | Domain Resmi & SSL HTTPS | Domain Resmi Sekolah (.sch.id) + Sertifikat Keamanan SSL 256-bit | 1 Tahun | Rp 250.000 |
| 4 | Paket Kartu Siswa (HPP Vendor) | 2.500 Siswa $\times$ Rp 35.000 (Kartu RFID 13.56 MHz Doff 2 Sisi + Lanyard Berlogo + Hardcase) | 1 Paket PPDB/Awal | Rp 87.500.000 |
| 5 | Fee Kas Sekolah Tunai | 2.500 Siswa $\times$ Rp 10.000 diserahkan langsung ke Kas Sekolah / Koperasi / Komite | 1 Paket PPDB/Awal | Rp 25.000.000 |

_________________________________________________________________________________

4. SIMULASI ARUS KAS & CASH FLOW FINANSIAL (TAHUN KE-1)

Dengan menerapkan tarif Program Kartu Pelajar Pintar Terpadu sebesar Rp 80.000 / siswa / tahun:

$$\text{Pemasukan Total (2.500 Siswa)} = 2.500 \times \text{Rp } 80.000 = \mathbf{\text{Rp } 200.000.000}$$

Perbandingan Hasil Arus Kas (Tahun 1):

| Pos Pengeluaran / Alokasi Dana | SKENARIO ON-PREMISE | SKENARIO FULL CLOUD |
| --- | --- | --- |
| Total Pemasukan Program Siswa | Rp 200.000.000 | Rp 200.000.000 |
| Biaya Cetak Kartu Fisik, Lanyard & Case (HPP Vendor) | (Rp 87.500.000) | (Rp 87.500.000) |
| Hak Bagi Hasil Kas Sekolah (Rp 10.000/siswa) | (Rp 25.000.000) | (Rp 25.000.000) |
| Sisa Kas Tersedia | Rp 87.500.000 | Rp 87.500.000 |
| Biaya Pengadaan Alat & Infrastruktur | (Rp 122.000.000) (Kurang!) | (Rp 9.500.000) (Alat Gerbang) |
| Biaya Server (1 Tahun Pertama) | (Rp 8.500.000) (Listrik & Tunnel) | (Rp 27.588.000) (Biznet 12vCPU) |
| Dana Cadangan Operasional & Perawatan | (Rp 5.000.000) | (Rp 10.412.000) |
| POSISI KAS AKHIR / PROFIT BERSIH PENGEMBANG | 🔴 DEFISIT (-Rp 48.000.000) | 🟢 SURPLUS BERSIH (+Rp 40.000.000) |

Mengapa Skenario Full Cloud Menang Mutlak?

1.  Pada Opsi On-Premise: Modal penjualan kartu sebesar Rp 87,5 Juta TIDAK CUKUP untuk membeli server Dell, UPS, dan menarik kabel ke 55 kelas (butuh Rp 122 Juta). Sekolah terpaksa harus nombok sekitar Rp 48 Juta dari kas BOS!

2.  Pada Opsi Full Cloud: Seluruh kebutuhan perangkat gerbang, sewa server monster (12 vCPU / 24 GB RAM), dan dana darurat langsung tertutupi lunas dari penjualan kartu, sekolah mengantongi Rp 25 Juta tunai, dan tim pengembang mengantongi laba bersih Rp 40 Juta tunai!

_________________________________________________________________________________

5. ANALISIS JANGKA PANJANG (TCO HORIZON 3, 5, DAN 10 TAHUN)

| Horizon Waktu | Total Biaya On-Premise | Total Biaya Full Cloud | Selisih Penghematan | Keunggulan Lapangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 TAHUN | Rp 147.500.000 | Rp 93.764.000 | Cloud Lebih Hemat Rp 53.736.000 | Bebas belanja alat Rp 122 Juta di awal; kelancaran presensi terjamin sejak hari pertama. |
| 5 TAHUN | Rp 164.500.000 | Rp 149.940.000 | Cloud Lebih Hemat Rp 14.560.000 | Di tahun ke-5, server fisik mulai aus dan garansi habis, sedangkan cloud otomatis mendapat hardware prima tanpa biaya servis. |
| 10 TAHUN | Rp 277.000.000 | Rp 290.380.000 | Biaya Seimbang (Selisih ~4%) | On-Premise wajib beli server baru di tahun ke-6. Cloud bebas risiko petir, kebakaran, dan mati lampu. |

_________________________________________________________________________________

6. JALUR EVOLUSI MASA DEPAN: DARI CLOUD MENJADI COLOCATION PRIBADI

Salah satu keunggulan terbesar dari memulai dengan Skenario Full Cloud adalah tersedianya modal keuntungan bersih (Rp 40.000.000 – Rp 50.000.000) di tahun pertama.

Modal ini membuka opsi strategis di Tahun ke-2 atau ke-3:

1.  Membeli Server Rackmount 1U Milik Sendiri (seperti Dell PowerEdge R250/R350 seharga ~Rp 35 Juta dari laba tahun pertama).

2.  Menitipkan Server di Rak Data Center Resmi (*Colocation Server*) dengan biaya sewa space rak hanya sekitar Rp 1.000.000 / bulan (Rp 12 Juta/tahun).

3.  Multi-Tenant (Bisa Menampung Sekolah Lain): Server milik Anda tersebut memiliki kapasitas raksasa (64 GB RAM & 16 Core) yang sanggup menampung 3 hingga 5 sekolah sekaligus. Penambahan sekolah baru di masa depan menghasilkan biaya server Rp 0 (Nol Rupiah) sehingga margin laba Anda melonjak hingga di atas 80%!

_________________________________________________________________________________

7. KESIMPULAN REKOMENDASI UNTUK PIMPINAN SEKOLAH

Berdasarkan komparasi teknis, finansial, dan manajemen risiko di atas, kami merekomendasikan:

> PILIH SKENARIO B: FULL CLOUD (DATA CENTER ENTERPRISE)

> - Nol Risiko Finansial bagi Sekolah: Sekolah tidak perlu mengalokasikan anggaran belanja modal puluhan juta rupiah dari dana BOS.

> - Dukungan Penuh Modul PKL & Orang Tua: Guru pembimbing PKL dan orang tua murid dapat mengakses sistem 24 jam non-stop dari luar sekolah.

> - Performa Super Cepat: Spesifikasi 12 vCPU dan 24 GB RAM menjamin sistem bebas lemot, bebas antrean, dan selalu siap menghadapi ujian online atau cetak rapor massal.

> - Solusi Mandiri & Berkesinambungan: Sekolah memperoleh tambahan kas resmi Rp 25.000.000 setiap tahun melalui Program Kartu Pelajar Pintar Terpadu.